МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Дальневосточный федеральный университет»

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Департамент программной инженерии и искусственного интеллекта

РЕФЕРАТ

по дисциплине «Технологии коллективной промышленной разработки информационных систем»
по образовательной программе подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 Программная инженерия

Выполнили студенты гр. Б9121-09.03.04

Булах А.А.

Ермак В.М.

Лазарев А.Е.

Лебединский И.В.

Пасько У.Н.
Руководитель:

ассистент кафедры ПИиИИ Логачев Е.М.

«       »                       2025 г.

(подпись)

Защищён с оценкой__________

___________      _____________

(подпись)                                (И.О. Фамилия)

«____» _______________2025 г.

Оглавление

План проекта	3

Разработка регламента инспекции рабочих продуктов	4

Разработка модели состояний задач	7

Разработка требований к проекту	10

Общая характеристика	10

Разработка архитектуры проекта	15

Архитектурно-контекстная диаграмма системы	15

Архитектурно контекстная диаграмма подсистемы «Пользовательский интерфейс»	15

Диаграмма наследования классов подсистемы «Пользовательский интерфейс»	16

Диаграмма вызовов объектов подсистемы «Пользовательский интерфейс»	17

Архитектурно контекстная диаграмма подсистемы «Модуль расчетов»	17

Диаграмма наследования классов подсистемы «Модуль расчётов»	17

Диаграмма вызовов объектов подсистемы «Модуль расчётов»	18

Архитектурно контекстная диаграмма подсистемы «Подсистема визуализации»	18

Диаграмма наследования классов подсистемы «Подсистема визуализации»	19

Система метрик для оценки эффективности процесса разработки	19

Время цикла (Cycle Time)	19

Эффективность потока (Flow Efficiency)	20

Список литературы	21

- План проекта

Проектная команда:

- Тимлид – Ермак В.М.

- Программист 1 – Лебединский И.В.

- Программист 2 – Лазарев А.Е.

- Проектировщик программного продукта – Булах А.А.

- Проектный менеджер – Пасько У.Н.

Сроки выполнения:

- Составление плана разработки – 02.10.24 – 23.10.24

- Спецификация маркетинговых требований – 16.10.24 – 23.10.24

- Спецификация требований к программному обеспечению – 23.10.24 – 06.11.24

- Спецификация проектирования программного обеспечения – 30.10.24 – 13.11.24

- Кодирование – 06.11.24 – 20.11.24

- Выпуск альфа-версии – 06.11.24 – 25.12.24

- Написание инструкции по применению – 27.11.24 – 25.12.24

- Составление расписания тестирования – 25.12.24 – 15.01.25

- Составление матрицы связей между таблицами в базе данных – 25.12.24 - 15.01.25

- Тестирование – 15.01.25 – 29.01.25

Рисунок 1 – сроки выполнения задач проекта

- Разработка регламента инспекции рабочих продуктов

Регламент проведения инспекции рабочих продуктов для студенческих проектов, выполняемых по дисциплине «Технологии коллективной промышленной разработки информационных систем».

- Критерии отнесения к формальной / неформальной инспекции

  - Формальная инспекция проводится для:

    - Документов требований с объемом более 20 страниц.

    - Документов дизайна, если они влияют на критические функции системы.

    - Кода с высоким уровнем риска (например, связанного с вычислительными модулями, оптимизацией или безопасностью).

    - Тестов, предназначенных для проверки критических путей.

  - Неформальная инспекция допускается для:

  - Промежуточных версий требований, дизайна и тестов.

  - Кода, который не содержит критических функций или является экспериментальным.

- Роли участников инспекции и их обязанности

  - Автор (создатель рабочего продукта):

    - Подготавливает материалы к инспекции.

    - Объясняет сложные моменты участникам.

  - Модератор:

    - Организует инспекцию, контролирует соблюдение процесса и сроков.

    - Составляет итоговый отчет.

  - Рецензент:

    - Анализирует рабочий продукт, выявляет недостатки.

  - Записывающий (секретарь):

    - Фиксирует замечания и комментарии во время обсуждения.

  - Эксперт:

    - Оценивает узкоспециализированные аспекты продукта.

  - Рекомендации по числу участников:

  - Для продуктов объемом до 10 страниц – 3-4 участника.

  - Для продуктов от 10 до 50 страниц – 4-6 участников.

  - Для более крупных продуктов – от 6 участников.

- Этапы инспекции

  - Подготовка: сбор материалов, назначение участников, определение сроков.

  - Рецензирование: участники анализируют продукт индивидуально.

  - Обсуждение: проводится собрание для обсуждения замечаний.

  - Заключение: фиксация замечаний, определение статусов.

  - Верификация: тестирование исправлений выявленных ошибок.

- Порядок организации

  - Автор выгружает материалы в корпоративное хранилище.

  - Модератор организует встречи, отправляет ссылки на материалы, и приглашения участникам.

  - Для критических продуктов используется инструмент отслеживания задач.

- Порядок подготовки к инспекции

  - Материалы предоставляются за 3 рабочих дня до инспекции.

  - Время обсуждения согласовывается с учётом доступности участников.

  - Участники получают четкие инструкции по анализу продукта.

- Порядок проведения инспекции

  - Автор: представляет продукт, отвечает на вопросы.

  - Рецензенты и эксперты: озвучивают замечания.

  - Модератор: фиксирует итоги и управляет дискуссией.

  - Время проведения: до 1 часа на каждые 10 страниц продукта.

- Перечень статусов и степени важности замечаний

  - Статусы:

    - "К исправлению" (несоответствие или неполнота выполнения задачи).

    - "Информационное" (уточнение по реализации).

    - "Отклонено" (критическое несоответствие).

  - Степени важности:

    - Высокая (критическое влияние на проект).

      - Компоненты, участвующие в основном функционале

      - Вызывающие критические ошибки

    - Средняя (может повлиять на сроки или качество).

      - Дополнительный функционал

      - Удобство интерфейса и широта его функционирования

      - Советы и подсказки для пользователя

    - Низкая (косметические замечания).

      - Оптимизация отдельных частей программы

      - Интуитивная понятность программы

      - Интерактивное обучение использования программы

- Порядок верификации учёта замечаний

  - Исправления выполняются автором в течение 5 рабочих дней.

  - Модератор проверяет устранение замечаний и сообщает участникам.

- Метрики эффективности инспекций

  - Процент устраненных замечаний (≥ 90%).

  - Среднее время исправления замечаний.

  - Соотношение замечаний по важности (высокие ≤ 10% от общего числа).

  - Количество выявленных дефектов на единицу объёма продукта.

- Разработка модели состояний задач

Множество состояний задач, принятых на итоговом проекте. Разработка регламента создания задач и перевода их из состояния в состояние.

- Перечень возможных состояний задачи и их интерпретация

  - Backlog

    - Задача добавлена в проект, но ещё не утверждена к работе.

    - Интерпретация: задача требует уточнения требований, приоритезации или проверки.

  - To Do

    - Задача утверждена для выполнения и ожидает начала работы.

    - Интерпретация: приоритет задачи определён, она включена в ближайший спринт.

  - In Progress

    - Над задачей ведётся активная работа.

    - Интерпретация: задача выполняется исполнителем согласно требованиям.

  - Review

    - Работа по задаче завершена и передана на проверку.

    - Интерпретация: ожидается подтверждение выполнения требований или исправление замечаний.

  - Done

    - Задача полностью выполнена, проверена и утверждена.

    - Интерпретация: результат интегрирован в проект.

  - Blocked

    - Задача приостановлена из-за внешних факторов (зависимость от другой задачи, отсутствие ресурсов и т.д.).

    - Интерпретация: задача требует разрешения проблемных вопросов.

  - Closed

    - Задача закрыта (выполнена или отклонена).

    - Интерпретация: дальнейшие действия по задаче не требуются.

- Правила создания новой задачи

  - Кто создает:

    - Новые задачи создаются:

      - Руководителем проекта для постановки целей.

      - Командой разработчиков при выявлении технических или уточняющих задач.

      - Участниками инспекций при обнаружении замечаний.

  - Когда создается:

    - При выявлении новой функциональной потребности.

    - В случае обнаружения дефекта или проблемы.

    - При необходимости уточнить существующую задачу.

  - Требования к задаче:

    - Чёткое название, отражающее суть задачи.

    - Описание с критериями выполнения (Acceptance Criteria).

    - Метки (Labels), указывающие тип задачи (bug, feature, improvement, documentation).

    - Назначение исполнителя (Assignee).

    - Привязка к вехе (Milestone).

- Правила перехода задачи из состояния в состояние

  - Backlog → To Do:

    - Требования уточнены, задача согласована руководителем проекта.

    - Задача приоритезированы.

  - To Do → In Progress:

    - Исполнитель готов приступить к задаче.

    - Все блокирующие зависимости сняты.

  - In Progress → Review:

    - Работа завершена, выполнены все Acceptance Criteria.

    - Результат доступен для проверки.

  - Review → Done:

    - Задача проверена, все замечания устранены.

    - Финальная версия подтверждена руководителем или рецензентом.

  - Review → In Progress:

    - Замечания не устранены, требуется доработка.

  - Blocked → To Do:

    - Проблемы, блокирующие выполнение задачи, решены.

Критерии перевода в состояние:

Каждое состояние требует выполнения описанных выше условий.

Переходы допускаются только между логически связанными состояниями.

Возможные переходы:

- Backlog ↔ To Do

- To Do → In Progress

- In Progress → Review

- Review ↔ In Progress

- Review → Done

- Any → Blocked

- Blocked → To Do

Результаты переходов:

- При каждом переходе обновляется статус задачи.

- Исполнители уведомляются об изменениях через комментарии в GitHub Issues.

- Разработка требований к проекту

Продукт позволяет рассчитывать реакции опор конструкций (задача C1) через визуальный интерфейс и модуль автоматических расчётов.

Программный продукт предназначен для:

- Студентов, изучающих теоретическую механику.

- Преподавателей, проверяющих задания студентов.

- Инженеров, которым необходимы базовые расчеты опор.

Приложение работает на настольных системах с операционной системой Windows. Основной язык интерфейса: русский.

Определения и сокращения

C1: Задача на определение реакций опор твердого тела.

Общая характеристика

Функциональность системы

- Пользовательский интерфейс позволяет пользователю:

  - Задавать конструкцию (опоры, силы, стержни) визуально.

  - Запускать расчёты.

- Модуль расчетов:

  - Рассчитывает реакции опор на основе введенных данных.

  - Выводит числовые результаты для задачи C1.

- Подсистема визуализации:

  - Отображает схему конструкции и направления сил.

  - Позволяет взаимодействовать с элементами схемы (перемещать, редактировать).

Ограничения

- Программа предназначена для работы на настольной системе Windows 11.

- Ввод данных ограничивается двумя-тремя телами и фиксированным количеством сил (максимум 3).

- Визуализация ограничена плоскими и пространственными схемами.

Предположения и зависимости

- Пользователь должен обладать базовыми знаниями в теоретической механике.

- Для работы требуется установленный Python (для версий без компиляции).

Требования к подсистеме «Пользовательский интерфейс»

Функциональные требования:

- REQ_UI_001

Приложение должно позволять пользователю создавать и редактировать конструкцию (добавлять балки, узлы, силы, опоры).

- REQ_UI_002

Интерфейс должен поддерживать ввод характеристик для каждого элемента конструкции (длина балки, величина и направление сил, тип опор и т.д.).

- REQ_UI_003

Должна быть возможность выбирать тип нагрузки (точечная, распределённая).

- REQ_UI_004

Необходимо реализовать простую и понятную навигацию, чтобы пользователь мог легко переключаться между режимами работы (создание конструкции и расчёт).

- REQ_UI_005

Пользователь может редактировать элементы конструкции (перемещать узлы, изменять величины сил).

Нефункциональные требования:

- REQ_UI_006

Интерфейс должен быть интуитивно понятным и не требовать длительного обучения.

- REQ_UI_007

Программа должна реагировать на действия пользователя без значительных задержек (менее 1 секунды для большинства операций).

- REQ_UI_008

Интерфейс должен быть адаптивным для использования на экранах разного размера (от ноутбуков до больших мониторов).

Требования к подсистеме «Модуль расчетов»

Функциональные требования:

- REQ_CALC_001

Модуль должен рассчитывать реакции опор, используя уравнения равновесия.

- REQ_CALC_002

Модуль должен поддерживать расчёт моментов и сил для систем с несколькими балками, соединёнными узлами.

- REQ_CALC_003

Должен быть реализован механизм обработки различных типов нагрузок (точечные силы, распределённые нагрузки).

- REQ_CALC_004

Должна быть возможность расчёта моментов инерции и других характеристик балки.

- REQ_CALC_005

Модуль должен проверять введённые данные на корректность.

- REQ_CALC_006

При ошибках расчета программа должна выдавать пользователю сообщение с указанием причины.

Нефункциональные требования:

- REQ_CALC_007

Алгоритм расчёта должен быть оптимизирован для конструкций с большим количеством узлов и сил (время выполнения не должно превышать 1 секунды для систем до 100 элементов).

- REQ_CALC_008

Программа должна рассчитывать реакции опор с точностью до двух знаков после запятой.

- REQ_CALC_009

Модуль должен быть гибким и легко масштабируемым для добавления новых функций (например, расчёт деформаций, 3D-расчёты).

Требования к подсистеме «Подсистема визуализации»

Функциональные требования:

- REQ_VIS_001

Программа должна визуализировать конструкцию, включая узлы, балки, силы и опоры.

- REQ_VIS_002

Должна быть возможность масштабировать и перемещать изображение конструкции.

- REQ_VIS_003

Сила и её направление должны быть визуализированы с указанием величины (например, стрелка с числом рядом).

- REQ_VIS_004

Результаты расчётов (реакции опор, распределение нагрузок) должны отображаться на графике или в текстовом формате, привязанном к конструкции.

- REQ_VIS_005

Подсистема должна поддерживать экспорт изображения конструкции в виде файла (PNG, JPEG, SVG).

Нефункциональные требования:

- REQ_VIS_006

Отображение должно быть плавным даже для сложных конструкций (до 100 элементов).

- REQ_VIS_007

Визуализация должна быть чёткой и разборчивой, с использованием цветовой схемы для различения типов элементов (опоры, силы, реакции).

- REQ_VIS_008

Визуализация должна автоматически обновляться при изменении параметров пользователем.

- Разработка архитектуры проекта

Архитектурно-контекстная диаграмма системы

Рисунок 2 – Архитектурно-контекстная диаграмма

Программный продукт состоит из следующих подсистем:

- Пользовательский интерфейс

- Модуль расчетов

- Подсистема визуализации

Архитектурно контекстная диаграмма подсистемы «Пользовательский интерфейс»

Подсистема "Пользовательский интерфейс" взаимодействует с пользователем, модулем расчётов и подсистемой визуализации. Основной поток данных:

- Пользователь вводит данные через интерфейс.

- Данные передаются в модуль расчетов для обработки.

- Результаты расчетов передаются в подсистему визуализации.

- Визуализация отображает результаты пользователю.

Рисунок 3 – Архитектурно контекстная диаграмма подсистемы
«Пользовательский интерфейс»

Диаграмма наследования классов подсистемы «Пользовательский интерфейс»

Классы подсистемы:

- UIController: главный класс для управления интерфейсом.

- InputHandler: отвечает за обработку ввода пользователя.

- OutputRenderer: управляет отображением элементов интерфейса.

Рисунок 4 – Диаграмма наследования классов подсистемы «Пользовательский интерфейс»

Диаграмма вызовов объектов подсистемы «Пользовательский интерфейс»

Рисунок 5 – Диаграмма вызовов объектов подсистемы «Пользовательский интерфейс»

Архитектурно контекстная диаграмма подсистемы «Модуль расчетов»

Модуль расчетов принимает входные данные от пользовательского интерфейса, выполняет расчеты и возвращает результаты.

Рисунок 6 – Архитектурно контекстная диаграмма подсистемы «Модуль расчетов»

Диаграмма наследования классов подсистемы «Модуль расчётов»

Классы подсистемы:

- CalculationEngine: основной класс для расчётов.

- InputValidator: проверяет корректность входных данных.

- ResultProcessor: обрабатывает результаты расчётов.

Рисунок 7 – Диаграмма наследования классов подсистемы
«Модуль расчётов»

Диаграмма вызовов объектов подсистемы «Модуль расчётов»

Рисунок 8 – Диаграмма вызовов объектов подсистемы «Модуль расчётов»

Архитектурно контекстная диаграмма подсистемы «Подсистема визуализации»

Подсистема визуализации принимает результаты из модуля расчётов и отображает их пользователю через пользовательский интерфейс.

Рисунок 9 – Архитектурно контекстная диаграмма подсистемы
«Подсистема визуализации»

Диаграмма наследования классов подсистемы «Подсистема визуализации»

Классы подсистемы:

- VisualizationEngine: основной класс для визуализации.

- GraphicObject: отвечает за графические элементы (узлы, балки, силы).

Рисунок 10 – Диаграмма наследования классов подсистемы «Подсистема визуали-зации»

- Система метрик для оценки эффективности процесса разработки

Время цикла (Cycle Time)

Описание: эта метрика измеряет время, которое задача проводит в активной разработке, от момента начала работы до завершения. Она не учитывает время ожидания до начала работы над задачей.

Формула:

Дата перехода задачи в статус «Завершено»‎‎ - дата перехода в статус «В работе»

Цель: позволяет оценить скорость работы команды и эффективность процесса разработки. Уменьшение времени цикла обычно указывает на повышение производительности команды

Эффективность потока (Flow Efficiency)

Описание: это метрика, которая показывает, какая часть времени задачи действительно затрачивается на активную работу, в сравнении с общим временем, проведенным в системе. Измеряется как процент активной работы от общего времени Lead Time.

Формула:

Flow Efficiency = (Время активной работы / Общее Lead Time)*100%

Цель: выявление "мёртвого времени" и узких мест в процессе разработки. Понимание этой метрики помогает оптимизировать процессы и улучшить планирование качества программного продукта.

Эта метрика качества оценивает надежность (Reliability) ПС.

Описание: надежность измеряет способность системы функционировать без сбоев в течение определенного времени или при выполнении определенных задач.

- Список литературы

- Учебно-методический комплекс дисциплины «Технология коллективной разработки информационных систем» [Электронный ресурс]. URL: https://bb.dvfu.ru/webapps/blackboard/content/listContent.jsp?course_id=_5025_1&content_id=_172365_1 (дата обращения: 21.01.2025)