МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

Дальневосточный федеральный университет

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ШКОЛА) Департамент программной инженерии и искусственного интеллекта

РЕФЕРАТ

по дисциплине «Теория языков программирования и компиляторы» по образовательной программе подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 Программная инженерия

Выполнили студенты гр. Б9121-09.03.04
____________Булах А.А.
____________Ермак В.М.
____________Лазарев А.Е.
____________Лебединский И.В.
____________Пасько У.Н.

Руководитель: ассистент кафедры ПИиИИ Логачев Е.М.
____________ «___» ____________ 2024 г.	(подпись)

| Защищён с оценкой__________ |  |
| --- | --- |
| ___________ _____________ |  |
| (подпись) | И.О. Фамилия |
| «____» _______________2024 г. |  |

г. Владивосток
 2024

План проекта	3

Разработка регламента инспекции рабочих продуктов	4

Разработка модели состояний задач	7

Требования к программному продукту	9

# План проекта

Проектная команда:

- Тимлид – Ермак В.М.

- Программист 1 – Лебединский И.В.

- Программист 2 – Лазарев А.Е.

- Проектировщик программного продукта – Булах А.А.

- Проектный менеджер – Пасько У.Н.

Сроки выполнения:

- Составление плана разработки – 02.10.24 – 23.10.24

- Спецификация маркетинговых требований – 16.10.24 – 23.10.24

- Спецификация требований к программному обеспечению – 23.10.24 – 06.11.24

- Спецификация проектирования программного обеспечения – 30.10.24 – 13.11.24

- Кодирование – 06.11.24 – 20.11.24

- Выпуск альфа-версии – 06.11.24 – 25.12.24

- Написание инструкции по применению – 27.11.24 – 25.12.24

- Составление расписания тестирования – 25.12.24 – 15.01.25

- Составление матрицы связей между таблицами в базе данных – 25.12.24 - 15.01.25

- Тестирование – 15.01.25 – 29.01.25

Рисунок 1 – сроки выполнения задач проекта

# Разработка регламента инспекции рабочих продуктов

Регламент проведения инспекции рабочих продуктов для студенческих проектов, выполняемых по дисциплине «Технологии коллективной промышленной разработки информационных систем».

- Критерии отнесения к формальной / неформальной инспекции

  - Формальная инспекция проводится для:

    - Документов требований с объемом более 20 страниц.

    - Документов дизайна, если они влияют на критические функции системы.

    - Кода с высоким уровнем риска (например, связанного с вычислительными модулями, оптимизацией или безопасностью).

    - Тестов, предназначенных для проверки критических путей.

  - Неформальная инспекция допускается для:

    - Промежуточных версий требований, дизайна и тестов.

    - Кода, который не содержит критических функций или является экспериментальным.

- Роли участников инспекции и их обязанности

  - Автор (создатель рабочего продукта):

    - Подготавливает материалы к инспекции.

    - Объясняет сложные моменты участникам.

  - Модератор:

    - Организует инспекцию, контролирует соблюдение процесса и сроков.

    - Составляет итоговый отчет.

  - Рецензент:

    - Анализирует рабочий продукт, выявляет недостатки.

  - Записывающий (секретарь):

    - Фиксирует замечания и комментарии во время обсуждения.

  - Эксперт:

    - Оценивает узкоспециализированные аспекты продукта.

  - Рекомендации по числу участников:

    - Для продуктов объемом до 10 страниц – 3-4 участника.

    - Для продуктов от 10 до 50 страниц – 4-6 участников.

    - Для более крупных продуктов – от 6 участников.

- Этапы инспекции

  - Подготовка: сбор материалов, назначение участников, определение сроков.

  - Рецензирование: участники анализируют продукт индивидуально.

  - Обсуждение: проводится собрание для обсуждения замечаний.

  - Заключение: фиксация замечаний, определение статусов.

  - Верификация: тестирование исправлений выявленных ошибок.

- Порядок организации

  - Автор выгружает материалы в корпоративное хранилище.

  - Модератор организует встречи, отправляет ссылки на материалы, и приглашения участникам.

  - Для критических продуктов используется инструмент отслеживания задач.

- Порядок подготовки к инспекции

  - Материалы предоставляются за 3 рабочих дня до инспекции.

  - Время обсуждения согласовывается с учётом доступности участников.

  - Участники получают четкие инструкции по анализу продукта.

- Порядок проведения инспекции

  - Автор: представляет продукт, отвечает на вопросы.

  - Рецензенты и эксперты: озвучивают замечания.

  - Модератор: фиксирует итоги и управляет дискуссией.

  - Время проведения: до 1 часа на каждые 10 страниц продукта.

- Перечень статусов и степени важности замечаний

  - Статусы:

    - "К исправлению" (несоответствие или неполнота выполнения задачи).

    - "Информационное" (уточнение по реализации).

    - "Отклонено" (критическое несоответствие).

  - Степени важности:

    - Высокая (критическое влияние на проект).

      - Компоненты, участвующие в основном функционале

      - Вызывающие критические ошибки

    - Средняя (может повлиять на сроки или качество).

      - Дополнительный функционал

      - Удобство интерфейса и широта его функционирования

      - Советы и подсказки для пользователя

    - Низкая (косметические замечания).

      - Оптимизация отдельных частей программы

      - Интуитивная понятность программы

      - Интерактивное обучение использования программы

- Порядок верификации учёта замечаний

  - Исправления выполняются автором в течение 5 рабочих дней.

  - Модератор проверяет устранение замечаний и сообщает участникам.

- Метрики эффективности инспекций

  - Процент устраненных замечаний (≥ 90%).

  - Среднее время исправления замечаний.

  - Соотношение замечаний по важности (высокие ≤ 10% от общего числа).

  - Количество выявленных дефектов на единицу объёма продукта.

# Разработка модели состояний задач

Множество состояний задач, принятых на итоговом проекте. Разработка регламента создания задач и перевода их из состояния в состояние.

- Перечень возможных состояний задачи и их интерпретация

  - Backlog

    - Задача добавлена в проект, но ещё не утверждена к работе.

    - Интерпретация: задача требует уточнения требований, приоритезации или проверки.

  - To Do

    - Задача утверждена для выполнения и ожидает начала работы.

    - Интерпретация: приоритет задачи определён, она включена в ближайший спринт.

  - In Progress

    - Над задачей ведётся активная работа.

    - Интерпретация: задача выполняется исполнителем согласно требованиям.

  - Review

    - Работа по задаче завершена и передана на проверку.

    - Интерпретация: ожидается подтверждение выполнения требований или исправление замечаний.

  - Done

    - Задача полностью выполнена, проверена и утверждена.

    - Интерпретация: результат интегрирован в проект.

  - Blocked

    - Задача приостановлена из-за внешних факторов (зависимость от другой задачи, отсутствие ресурсов и т.д.).

    - Интерпретация: задача требует разрешения проблемных вопросов.

  - Closed

    - Задача закрыта (выполнена или отклонена).

    - Интерпретация: дальнейшие действия по задаче не требуются.

- Правила создания новой задачи

  - Кто создает:

    - Новые задачи создаются:

      - Руководителем проекта для постановки целей.

      - Командой разработчиков при выявлении технических или уточняющих задач.

      - Участниками инспекций при обнаружении замечаний.

  - Когда создается:

    - При выявлении новой функциональной потребности.

    - В случае обнаружения дефекта или проблемы.

    - При необходимости уточнить существующую задачу.

  - Требования к задаче:

    - Чёткое название, отражающее суть задачи.

    - Описание с критериями выполнения (Acceptance Criteria).

    - Метки (Labels), указывающие тип задачи (bug, feature, improvement, documentation).

    - Назначение исполнителя (Assignee).

    - Привязка к вехе (Milestone).

- Правила перехода задачи из состояния в состояние

  - Backlog → To Do:

    - Требования уточнены, задача согласована руководителем проекта.

    - Задача приоритезированы.

  - To Do → In Progress:

    - Исполнитель готов приступить к задаче.

    - Все блокирующие зависимости сняты.

  - In Progress → Review:

    - Работа завершена, выполнены все Acceptance Criteria.

    - Результат доступен для проверки.

  - Review → Done:

    - Задача проверена, все замечания устранены.

    - Финальная версия подтверждена руководителем или рецензентом.

  - Review → In Progress:

    - Замечания не устранены, требуется доработка.

  - Blocked → To Do:

    - Проблемы, блокирующие выполнение задачи, решены.

Критерии перевода в состояние:

Каждое состояние требует выполнения описанных выше условий.

Переходы допускаются только между логически связанными состояниями.

Возможные переходы:

- Backlog ↔ To Do

- To Do → In Progress

- In Progress → Review

- Review ↔ In Progress

- Review → Done

- Any → Blocked

- Blocked → To Do

Результаты переходов:

- При каждом переходе обновляется статус задачи.

- Исполнители уведомляются об изменениях через комментарии в GitHub Issues.

# Разработка требований к проекту

Продукт позволяет рассчитывать реакции опор конструкций (задача C1) через визуальный интерфейс и модуль автоматических расчётов.

Программный продукт предназначен для:

- Студентов, изучающих теоретическую механику.

- Преподавателей, проверяющих задания студентов.

- Инженеров, которым необходимы базовые расчеты опор.

Приложение работает на настольных системах с операционной системой Windows. Основной язык интерфейса: русский.

Определения и сокращения

C1: Задача на определение реакций опор твердого тела.

## Общая характеристика.

### Функциональность системы:

- Пользовательский интерфейс позволяет пользователю:

  - Задавать конструкцию (опоры, силы, стержни) визуально.

  - Запускать расчёты.

- Модуль расчетов:

  - Рассчитывает реакции опор на основе введенных данных.

  - Выводит числовые результаты для задачи C1.

- Подсистема визуализации:

  - Отображает схему конструкции и направления сил.

  - Позволяет взаимодействовать с элементами схемы (перемещать, редактировать).

### Ограничения:

- Программа предназначена для работы на настольной системе Windows 11.

- Ввод данных ограничивается двумя-тремя телами и фиксированным количеством сил (максимум 3).

- Визуализация ограничена плоскими и пространственными схемами.

### Предположения и зависимости

- Пользователь должен обладать базовыми знаниями в теоретической механике.

- Для работы требуется установленный Python (для версий без компиляции).

## Требования к подсистеме «Пользовательский интерфейс»

Требование REQ_UI_001

Пользователь должен иметь возможность задавать параметры конструкции через графический интерфейс.

Требование REQ_UI_002

Пользователь может редактировать элементы конструкции (перемещать узлы, изменять величины сил).

## Требования к подсистеме «Модуль расчетов»

Требование REQ_CALC_001

Программа должна рассчитывать реакции опор для задачи C1 с точностью до двух знаков после запятой.

Требование REQ_CALC_002

Модуль расчетов должен проверять корректность введенных данных перед выполнением расчетов.

Требование REQ_CALC_003

При ошибках расчета программа должна выдавать пользователю сообщение с указанием причины (например, "Недостаточно данных для решения").

## Требования к подсистеме «Подсистема визуализации»

Требование REQ_VIS_001

Программа должна отображать схему конструкции, включая:

- Узлы.

- Балки

- Силы (векторы).

Требование REQ_VIS_002

Визуализация должна автоматически обновляться при изменении параметров пользователем.

# Разработка архитектуры проекта

## Архитектурно-контекстная диаграмма системы

Программный продукт состоит из следующих подсистем:

- Пользовательский интерфейс

- Модуль расчетов

- Подсистема визуализации

2.1. Архитектурно контекстная диаграмма подсистемы «Пользовательский интерфейс»

### 2.1 Архитектурно контекстная диаграмма подсистемы «Пользовательский интерфейс»

Подсистема "Пользовательский интерфейс" взаимодействует с пользователем, модулем расчётов и подсистемой визуализации. Основной поток данных:

- Пользователь вводит данные через интерфейс.

- Данные передаются в модуль расчетов для обработки.

- Результаты расчетов передаются в подсистему визуализации.

- Визуализация отображает результаты пользователю.

### 2.2 Диаграмма наследования классов подсистемы «Пользовательский интерфейс»

Классы подсистемы:

- UIController: главный класс для управления интерфейсом.

- InputHandler: отвечает за обработку ввода пользователя.

- OutputRenderer: управляет отображением элементов интерфейса.

### 2.3 Диаграммы вызовов объектов подсистемы «Пользовательский интерфейс»

### 3.1 Архитектурно контекстная диаграмма подсистемы «Модуль расчетов»

Модуль расчетов принимает входные данные от пользовательского интерфейса, выполняет расчеты и возвращает результаты.

### 3.2 Диаграмма наследования классов подсистемы «Модуль расчётов»

Классы подсистемы:

- CalculationEngine: основной класс для расчётов.

- InputValidator: проверяет корректность входных данных.

- ResultProcessor: обрабатывает результаты расчётов.

### 3.3 Диаграммы вызовов объектов подсистемы «Модуль расчётов»

### 4.1 Архитектурно контекстная диаграмма подсистемы «Подсистема визуализации»

Подсистема визуализации принимает результаты из модуля расчётов и отображает их пользователю через пользовательский интерфейс.

### 4.2 Диаграмма наследования классов подсистемы «Подсистема визуализации»

Классы подсистемы:

- VisualizationEngine: основной класс для визуализации.

- GraphicObject: отвечает за графические элементы (узлы, балки, силы).

# Система метрик для оценки эффективности процесса разработки

## Время цикла (Cycle Time)

Описание: Эта метрика измеряет время, которое задача проводит в активной разработке, от момента начала работы до завершения. Она не учитывает время ожидания до начала работы над задачей.

Формула:

дата перехода задачи в статус «Завершено»‎‎ - дата перехода в статус «В работе»

Цель: Позволяет оценить скорость работы команды и эффективность процесса разработки. Уменьшение времени цикла обычно указывает на повышение производительности команды

## Эффективность потока (Flow Efficiency)

Описание: это метрика, которая показывает, какая часть времени задачи действительно затрачивается на активную работу, в сравнении с общим временем, проведенным в системе. Измеряется как процент активной работы от общего времени Lead Time.

Формула:

Flow Efficiency = (Время активной работы / Общее Lead Time)*100%

Цель: Выявление "мёртвого времени" и узких мест в процессе разработки. Понимание этой метрики помогает оптимизировать процессы и улучшить планирование качества программного продукта.

Эта метрика качества оценивает надежность (Reliability) ПС.

Описание: Надежность измеряет способность системы функционировать без сбоев в течение определенного времени или при выполнении определенных задач.